|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 4월 19일 | | |
| 장소 | 학원 | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 주제 선정 및 결정 | | |
| 내용 | 1. 취미친구 운동친구  당근마켓 커뮤니티의 취미버전이나 운동버전  당근마켓 판매가 아닌 대여버전이다.  2. 빌려드립니다.  당근마켓 대여버전  3. 예시로 알파스퀘어처럼 주식차트를 만들고 보유 현황등을 볼수 있는 게시판  4. 맛집 지도를 사용하여 지역별 맛집이랑 카페 같은걸로 표시를 하여 홈페이지를 구현하는것  5. 배달웹 배달어플리케이션을 웹 버전+맛집 지도같은 것을 결합한 웹  6. 오픈마켓 형태의 온라인 쇼핑몰  7. 반려동물 동네 커뮤니티  8. 요리 레시피와 커뮤니티 기능을 합한 관련 게시판  9. 지식 정보에 대한 일일 과외 웹으로 필요한 지식을 겸비한 교육자를 적은 시간동안 고용할수 있는 웹  10. 빌려주세요 웹, 2와 비슷하나 시간단위로 물품의 보증금을 일부 주고 빌릴수 있는 웹 | | |
| 결과 | 1번 취미친구가 선정되었으며, 자주 언급된 동네 커뮤니케이션 기능을 활용하여 동네에 어울리고 교류 할 수 있는 커뮤니케이션 기능이 중점인 웹이 선정되었음. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 4월 20일 | | |
| 장소 | 디스코드(온라인 회의) | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 추가 아이디어 회의 | | |
| 내용 | 1. 취미친구 운동친구 관한 기능 회의 | | |
| 결과 |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 4월 21일 | | |
| 장소 | 디스코드(온라인 회의) | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 추가 아이디어 회의 | | |
| 내용 | 1. 취미친구 운동친구 관한 기능 회의 | | |
| 결과 |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 4월 22일 | | |
| 장소 | 디스코드(온라인 회의) | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 주제 선정 및 결정 | | |
| 내용 | 1. 데이터 베이스 설정 방법  2. 게시판 관련 기능 회의  3. 회원 관리에 필요한 기능 회의  4. 메인 페이지 폼 회의 | | |
| 결과 | 1. 테이블 설정 - 기존 여러 개로 기획했던 테이블을 1개로 변경  2. pk키 설정 - 회원 ID  - 글 번호  3. 데이터 베이스 테이블 설정  4. 등급(포인트 제도) 테이블 생성 - 브론즈/실버/골드/플래티넘/다이아  5. 지역 테이블 생성 - 서울/경기/인천/강원/충청/전라/경상/제주  6. 연령대 테이블 생성 - 10대/~90대  7. 매니저 테이블 생성 - 관리자/사용자    8. 게시물 대댓글 기능 삭제  9. 회원관리 - OO님 옆 톱니바퀴 모양 삽입  - 회원 정보 수정 페이지로 연결  - 회원 등급 별 이미지 삽입  10 관리자 페이지 - 수정 불가 데이터 수정  - 회원 등업  11 메인 페이지 지역선택 후 카테고리 선택 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 4월 23일 | | |
| 장소 | 디스코드(온라인 회의) | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 주제 선정 및 결정 | | |
| 내용 | 1. 데이터 베이스 추가 생성  2. 조원들 일정 계획 수립 | | |
| 결과 | 1. erdcloud 생성 - db 테이블 설계도 작성  - 게시판 - 댓글 erdcloud 작성  2. 게시판 테이블 생성 - 취미 게시판 테이블 생성  - 댓글 테이블 생성  3. 일정 - 일요일까지 서류 작성/ 코딩 시작 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 4월 24일 | | |
| 장소 | - | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 토요일 | | |
| 내용 |  | | |
| 결과 |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 4월 25일 | | |
| 장소 | - | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 일요일 | | |
| 내용 |  | | |
| 결과 |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 4월 26일 | | |
| 장소 | 디스코드(온라인 회의) | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 주제 선정 및 결정 | | |
| 내용 | 1. 유스케이스 작성 진행  2. 기능정의서 작성 진행  3. DB설계서 작성 진행  4. 화면설계서 작성 진행  5. 클래스다이어그램 | | |
| 결과 | 1. 유스케이스 완료  2. 기능정의서 완료  3. DB설계서 진행중  - CONTENT 완료  - 서류 세부작업 진행 해야 함  4. 화면설계서 진행중  - 사용자 부분 진행 중  5. 클래스다이어그램 TO DO | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 4월 27일 | | |
| 장소 | 디스코드(온라인 회의) | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 메인페이지 구성 및 작업 시작 | | |
| 내용 | 1. 메인페이지 기능 추가 작업  2. 메인 메뉴 작업 | | |
| 결과 | 1. 후기 글 css 수정  2. 로그인 작업 진행 중  3. 회원가입 페이지 html, css 작업 진행 중  4. 메인 메뉴 페이지 5조 소개, 서비스 소개, 친구 만나러 가지 페이지 작업 진행 중 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 4월 28일 | | |
| 장소 | 디스코드(온라인 회의) | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | HTML/CSS작업 및 수정해야될 사항 파악 | | |
| 내용 | 1. HTML/CSS 작업 시작  2. HTML파일 JSP로 변경  3. 수정해야될 사항 파악  4. 메인페이지 연결 | | |
| 결과 | 1. 로그인/메뉴/메인페이지 형태 작업 진행  2. ABOUT/후기 이미지 작업  3. 후기글 구역 나누기  4. 5조 소개/오늘의 친구 소개 페이지 작업  5. 회원가입 관련 페이지  5. 로그인 버튼 눌렀을 때 모달창으로 로그인 폼  6. 로고 클릭시 메인 화면으로 이동    7. HTML파일 JSP로 변경 완료  8. 모달창 %형식으로 크기 변경  9. 버튼 눌렀을 때 홈페이지 섹션 변경  10. 메인페이지 연결 완료 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 4월 30일 | | |
| 장소 | 디스코드(온라인 회의) | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 세부적인 기능 및 수정 | | |
| 내용 | 1. 프로필 사진 구현 회의  2. 게시판 및 로그인시 필요한 기능 회의 | | |
| 결과 | 1. 프로필 사진 구현은 추후에 기능 추가  2. 로그인시 이름, 아이디, 지역, 포인트, 등급 데이터 불러오기 완료  3. VO에 패스워드 값 X  4. 게시판에 운동/게임/영화/음식/주식/자유 추가  5.about 이미지 사이즈 조정 완료 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 5월 03일 | | |
| 장소 | 디스코드(온라인 회의) | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 이미지 및 게시판 테이블 추가 회의 | | |
| 내용 | 1. 이미지 컬러 및 블랙 결정  2. 게시판 기능 수정 및 추가 사항 회의  3. 테이블 추가  4. api기능 회의 | | |
| 결과 | 1. 픽토그램 이미지 컬러로 결정  2. about 페이지 사이즈 늘려 삽입완료  3. 게시판  -회원가입 수정을 같은 형태로 결정  -회원정보 수정으로 이름 결정  -마이페이지 버튼을 버튼,헤더 2곳 지정  -Qna  -댓글에 문의 신청등 선택하여 댓글 작성 기능 추가 예정  -회원 정보수정 아이디와 이름 성별은 readonly로 옵션  4.테이블  -좋아요 테이블 추가  -게시판 사진 첨부 테이블 추가  -회원 프로필 사진 첨부 테이블 추가  5.api 기능  -게시글 작성시 만남 장소 맵 추가 예정  -위지웍 에디터 추가 예정  -댓글 알림 추가 예정  -카카오톡 연동 알림 추가 예정 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 5월 04일 | | |
| 장소 | 디스코드(온라인 회의) | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 깃 작업 및 게시판 관련 회의 | | |
| 내용 | 1. 깃 작업시 주의 사항 회의  2. api 추가 기능 회의  3. 게시판 추가 회의  4. 메인 디자인 회의 | | |
| 결과 | 1.깃 사용시 push 작업 중요  2.게시판 select문 사용 예정  3.작성글 불러오기 기능 추가  4.추가 기능 필요성 언급(이전 api 적용 포함) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 5월 07일 | | |
| 장소 | 디스코드(온라인 회의) | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | admin 페이지 작업 | | |
| 내용 | 1.admin 관련 기능 추가 | | |
| 결과 | 1. admin 공지사항 글쓰기 및 공지사항 게시판 작업 완료  2. 관리자 index페이지 작업 완료  3. 관리자 index에서 페이지 연동 작업 진행 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 5월 10일 | | |
| 장소 | 디스코드(온라인 회의) | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 아이디/ 비밀번호 찾기 등 미완료 작업 진행 | | |
| 내용 | 1.아이디/ 비밀번호 찾기 기능 추가  2.공지사항 리스트 페이지 작업  3.관리자 index페이지 연동 작업 | | |
| 결과 | 1. 아이디 및 비밀번호 찾기 기능 작업 진행 중  2. 공지사항 리스트 페이지 작업 진행 중  3. 관리자 index에서 페이지 연동 작업 완료 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 5월 11일 | | |
| 장소 | 디스코드(온라인 회의) | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 아이디/ 비밀번호 찾기 등 미완료 작업 진행 | | |
| 내용 | 1.아이디/ 비밀번호 찾기 기능 추가  2.공지사항 리스트 페이지 작업 | | |
| 결과 | 1. 아이디 및 비밀번호 찾기 기능 완료  2. 공지사항 리스트 페이지 작업 완료 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 5월 12일 | | |
| 장소 | 디스코드(온라인 회의) | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 각종 오류 해결 및 회의 | | |
| 내용 | 오류 작성 및 기타 미흡한 css 작업 진행 | | |
| 결과 | 1. 공지사항 리스트에서 페이지 클릭 시 500오류 완료  2. 게시글 관리 page 작업 진행 완료  3. 인기글 분석 page 작업 진행 완료 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 5월 13일 | | |
| 장소 | 디스코드(온라인 회의) | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 각종 오류 해결 및 회의 | | |
| 내용 | 오류 작성 및 기타 미흡한 css 작업 진행 | | |
| 결과 | 1. 내가 쓴 글 내용 추가 작업 진행 완료  2. 글 수정 완료 시 500(update문은 실행 완료)  3. 로그아웃 버튼 css 동일하게 작업 완료  4. 00친구 --> 지역 선택 css center 정렬 작업 완료 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 5월 14일 | | |
| 장소 | 학원 | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 각종 오류 해결 및 서류 작성 | | |
| 내용 | 오류 작성 및 부족한 서류 작성 | | |
| 결과 | 1. 따릉이 대여 클릭 시 404 오류 작업 완료  2. 공지사항 클릭 시 404 오류 작업 완료  3. 신고문의 클릭 시 404 오류 작업 완료  4. 채팅하기 클릭 시 404 오류 작업 완료  5. 클래스 다이어그램 작업 완료 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 회의록 | | | |
| 일시 | 2021년 5월 15일 | | |
| 장소 | 학원 | 조원 | 김도영, 김영현, 이은혜, 오유진, 정재만, 전계원 |
| 주제 | 각종 오류 해결 및 서류 작성 | | |
| 내용 | 오류 작성 및 부족한 서류 작성 | | |
| 결과 | 1. 00친구 (카테고리) 선택 시 500 오류 작업 진행 중  2. 댓글창 css 수정 진행 중  3. 게시글 페이 css 수정  4. 게시글에서 사진 없을 시 이미지 center 맞추는 작업 진행 중  5. 검색창 css 수정  6. 기능정의서 수정 | | |